**Ретроспектива**

Задача выполнена в полном объёме, согласно ТЗ. Задача выполнена в срок, потребовалось около 40 часов для её выполнения. Больше всего трудностей возникло с вёрсткой дизайна, так как именно при этой работе на поиск решения проблем уходило больше всего времени в виду небольшого опыта в вёрстке. На написание документации ушло несколько часов, около 1/10 от общего времени разработки.

Техническое задание было написано в достаточном объёме, ошибки и противоречия в техническом задании не найдены. Работа приложения достаточно понятна из представленных макетов интерфейса. В примечаниях от руководителя ошибки не найдены.

При работе со средой разработки, системой версионного контроля и редактором диаграмм проблем не возникало. Система версионного контроля удобна в использовании, работа с ней осуществлялась через консоль, так как это наиболее удобный вариант, применимый к любой среде разработки. При разработке удалось следовать индивидуальной модели ветвления.

При проведении приёмочного тестирования были обнаружены незначительные недоработки, которые были устранены. Рекомендаций по изменениям для ускорения сдачи проекта нет.

В ходе лабораторных работ были изучены все этапы разработки программы, освоена система контроля версий Git, программа для создания установщиков, рассмотрен один из способов использования шаблона проектирования MVC.